雅化集团OA集成化项目

招标说明书

2014年1月

# 目录

目录	2

1 项目总体情况说明	3

1.1招标目的	3

1.2项目名称与内容	3

1.3公司基本信息	3

2招标人需求	4

2.1项目建设总体目标	4

2.2项目实施范围	5

2.3项目建设规划总述	6

2.4项目核心需求	7

2.5质保期及服务要求	14

3招标说明	14

3.1投标人须知	14

3.2投标文件的编写要求	16

3.3招标流程说明	17

# 1 项目总体情况说明

## 1.1招标目的

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称为雅化集团）经过多年来的稳健发展，已经成为拥有40多个全资和控股子公司的产业集团。为适应集团进一步发展管理的要求，公司于2012年已开始逐步建设以物料管理为核心的SAP-ERP业务系统平台；同时，也迫切需要建立起以办公自动化为核心的协同管理信息化平台，进一步规范集团整体业务流程操作，提高运营效率，实现集团公司各项业务纵向管理、横向协同的目标，为经营控制和扩张发展提供有力的工具，为企业决策提供准确、实时的信息。

特请应标人就雅化集团OA系统的整体发展策略、系统整体架构、系统选择和实施等提供完整的建议和解决方案。

## 1.2项目名称与内容

1.项目名称：雅化集团OA系统集成化项目。

2.项目内容：雅化集团OA系统建设所需（1）系统应用软件；（2）系统应用软件实施与服务。

## 1.3公司基本信息

雅化集团是专业提供民用爆破器材研发、生产及爆破服务的产业集团。集团现有资产25亿多元，占地300多万平方米，员工4000多人，其中专业技术人员1000多人。主要生产点位于四川雅安、绵阳、广元、凉山、攀枝花、泸州等市区以及内蒙古包头、新疆哈密等省区。2013年，集团并购了新西兰民爆巨头红牛公司，开始实施海外扩张战略。

雅化集团股份公司创立于1952年，六十年来专注于民用爆破器材的研发、制造和爆破服务，现有民爆生产公司、经营公司、爆破公司、运输公司等40多个全资和控股子公司。2012年集团工业生产总值居四川省民爆行业第一位，全国民爆行业第二位。

2010年11月9日，雅化集团在深圳证券交易所正式挂牌上市（股票代码：002497）。借助资本平台，集团的实力和核心竞争力得到进一步增强。雅化以“打造具有国际竞争力的民爆产业集团”为目标，以“为振兴中国民爆行业作出卓越贡献”为己任，以优良的经营业绩服务社会、回报股东。

# 2招标人需求

## 2.1项目建设总体目标

1.统一系统应用和信息平台

集团现有的各类信息化管理系统，如目标任务管理软件、资金支付计划软件、内部银行系统（费用与支付）、公告发布平台、集团报表管理、腾讯通、集团内外网站、微机设备和耗材管理应用、ERP系统等目前未实现有效整合。

通过此次OA项目的实施，整合现有各类系统，使集团信息化应用平台得到规范和统一。

对于技术和功能上可替代的现有小型信息系统将统一归至OA系统进行统一管理，如目标任务管理、资金支付计划、费控管理、公告发布、集团报表、腾讯通、微机设备和耗材管理等。

对于技术和功能上不可替代的信息系统将与OA系统实现集成，如ERP系统。

管理者和决策者需要及时掌握企业内部各方面的业务信息或综合报表，也将统一整合至OA系统进行查看。

2.统一管理体系平台

集团目前已有的ERP-SAP系统建设主要涵盖的是财务核算与成本、生产与计划管理、销售管理、采购管理、库存管理中以物料为核心的业务领域，众多业务流程仍然在信息系统之外进行处理。

此次OA建设将涉及更广阔、更纵深的信息化应用：将有效结合集团从上而下所有相关部门的各类业务需求，结合集团小总部管理体系的推进，把流程的各种规则固化下来，让每个人按系统规定的流程规则运转。同时，借助此次OA系统平台，整合并建设人力资源管理、三类项目管理、计划管理、财务管理平台等，实现全集团内业务流程和管理体系的标准化和信息化，形成集团统一的管理体系平台。

3.统一工作协同平台

通过OA的内部信息公开、公文流转、流程审批、远程或移动办公等应用，加快内部信息的流动速度和流程的执行速度，加强部门间、职员间的协同工作，提升整体协同的工作效率，形成集团统一的工作协作平台。

4.统一知识管理平台

通过OA的通知公告、规章制度、操作管理规范、相关的业务知识以及文档资料等进行信息发布与信息共享，实现企业内部知识的沉淀，有效的宣传企业文化和基本业务知识；提高全员的信息化应用水平，形成集团统一的知识管理平台。

## 2.2项目实施范围

目前集团现有行政人员约800~1000人，涉及系统用户初步估计将有600-800人。

| 雅化集团现有管理组织架构中考虑使用OA系统的公司见下表： |
| --- |
| 类别 | 序号 | 目标责任主体名称 | 归属公司（部门） |
| 业务主体 | 1 | 雅安生产厂 | 本部及下属共计8家公司 |
|  | 2 | 绵阳公司 | 本部及下属5家公司 |
|  | 3 | 旺苍公司 | 本部及下属3家公司 |
|  | 4 | 三台公司 | 共1家公司 |
|  | 5 | 恒泰公司 | 共1家公司 |
|  | 6 | 柯达公司 | 本部及下属3家公司 |
|  | 7 | 凯达公司 | 共2家公司 |
|  | 8 | 爆破公司 | 集团爆破及下属14家公司 |
|  | 9 | 运输公司 | 共5家公司 |
|  | 10 | 安翔公司 | 本部及下属5家公司 |
|  | 11 | 集团 | 合并财务报表的全资和控股公司 |
| 职能主体 | 1 | 综合系统 | 总部办公室、信息中心、董事会办公室、企业文化部、投资管理部、北京办事处 |
|  | 2 | 财务系统 | 财务中心 |
|  | 3 | 技术系统 | 技术中心 |
|  | 4 | 安质系统 | 安全质量部 |
|  | 5 | 营销系统 | 市场部 |
|  | 6 | 人力资源系统 | 人力资源部 |
|  | 7 | 审监系统 | 审计监察部 |
|  | 8 | 供应系统 | 供应部、海外事业部 |

注：HR组织架构还将涉及到下属二级单位（如分厂或分公司）的搭建。

上线地将包括：雅安、成都、绵阳、三台、旺苍、西昌、攀枝花、会东、冕宁、泸州、内蒙、新疆等。

## 2.3项目建设规划总述

本次招标将OA实施总体上划分为以下两大阶段，相关的建设内容总体如下：

1.OA一期（2014年5月至2014年10月）：

一期从2014年5月份正式启动，应用OA产品的标准化模块，同时配合必要的程序开发搭建起系统中的业务应用框架，重点实现以下内容：

（1）全集团与各公司各职能领域基本审批工作流程的应用以及必要的信息查询；

（2）OA标准功能的应用：如待办事项、公文处理、公告与信息发布、即时通讯、移动办公等，替代原有的公告发布等各分散的系统。

（3）OA中人力资源管理相关功能的实现，替代原有的人力资源管理系统；

（4）整体OA应用方案与集成方案的规划（含一二两个阶段建设内容）

2. OA二期（2015年3月至2015年7月）：

重点实现以下内容：

（1）OA系统与SAP系统的整合：包括SAP系统审批与OA工作流的整合；SAP业务数据在OA中的集成展示；

（2）OA中费控与资金支付管理相关功能的完全实现，替代原有的内部银行系统；

（3）OA中项目管理相关功能的完全实现；

（4）OA中计划管理相关功能的完全实现；

（5）部分复杂的综合性报表；

（6）一期未实现的内容及其他遗留问题。

## 2.4项目核心需求

各业务需求实现阶段的具体划分，请参见下表：

| 序号 | 需求分类 | 需求要点说明 | 提出部门 | 第一阶段 | 第二阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与现有办公系统的整合和替代 | 1) 替代现有的公文处理系统：解决集团红头文件的拟稿、会签、签发、发放、存档、查阅等公文流转需求 2) 替代现有的集团公告发布系统：解决集团非红头文件的拟稿、会签、签发、发放、存档、查阅等通知、部门非涉密表格文档的流转需求。 3) 满足即时通讯。 4) 替代现有的微机耗材管理系统。 5) 与邮箱集成，能在OA里集成电子邮件功能，实现邮件方面的集成运用 6) 在OA能集中访问集团各信息系统以及公司网站 7）视频点播系统 | 信息中心 | ● |  |
| 2 | 与现有办公系统的整合和替代 | 替代现有的运输管理系统，包含车辆信息、运输信息、单车运输收支信息等。 | 信息中心 |  | ● |
| 3 | 与SAP系统进行集成 | 1）实现SAP系统用户集成、信息集成、流程集成、平台集成。 2）实现将SAP中的重要审批流程集成到OA中 3）实现在OA中可直接查询SAP中的重要业务数据 4）物料主数据申请表审批：能根据物料主数据上面填写的不同部门的字段进行不同的审批流转。 | 信息中心 |  | ● |
| 4 | 移动办公 | 应支持在IOS、安卓等PC、平板、手机下的移动办公用户使用，实现各级管理人员的信息查询和移动签批功能 | 信息中心 | ● |  |
| 5 | 信息安全需求 | 1）密码加密存储；密码策略可配置；传输可加密。 2）具有“文档的密级标示”和“员工的密级定义”，实现正常情况下高密级文档不能被低密级员工直接查看，需要审批后才能查看。具有文档流向的日志记录,日志应至少保存三个月； 3）能对文档的下载、打印等权限进行控制。 4）应具有“三员分离”功能，权限管理 | 信息中心 | ● |  |
| 6 | 定制重点岗位的工作平台 | 能形成针对不同的岗位定制专属的OA工作平台(如高管的工作平台）。 | 信息中心 | ● |  |
| 7 | 文档管理与查询 | 形成一个统一的文档平台，方便需要及时查询 | 信息中心 | ● |  |
| 8 | 信息发布与通知 | 在系统中发布动态信息，相关人员接收后进行确认已接收。 | 信息中心 | ● |  |
| 9 | 信息设备管理 | 1）建立信息设备登记台账，登记信息设备的各类信息；根据不同条件查询全集团的信息设备台账；取代目前的信息设备登记系统 2）根据设备信息台账登记信息，打印领用表；可对领用后的设备信息进行状态标识“已领用”，领用信息同时传递至相关部门 | 信息中心 | ● |  |
| 10 | 网络接入审批 | 1）网络接入审批 2）远程访问网络审批 3）网络变更审批 | 信息中心 | ● |  |
| 11 | 网络安全设备台账 | 对集团所有网络设备的集中管理 | 信息中心 |  | ● |
| 12 | IT开发申请审批 | 1.在OA系统中进行SAP开发审批流程,并且能查阅 sap开发审批一览。（对应的开发申请文档，也上传到OA服务器。） 2.IT内部软件运维表。内部网软件（内部银行等）的机能修改追加，需在OA中记录相关信息。 | 信息中心 | ● |  |
| 13 | 信息化项目管理 | 1）能根据不同的信息化项目类别和计划金额进行不同的审批流转。 2）可将审批后的立项申请通知至相关部门 3）根据审批后的立项申请，转为物资采购计划 4）项目执行状态的确认 5）可查登记息化项目其他信息和查询项目清单 | 信息中心 | ● |  |
| 14 | 用户组织机构设置 | 1、机构设置，根据集团的需要能及时对下属各公司（分公司）、各部门、各部门下设班组等进行机构添加和灵活调整。 2、定岗定员，能够在系统中体现各部门的定岗定员人数，并具有定员的限制提醒和管理 3、《岗位说明书》可进行下载。 | 人力资源 | ● |  |
| 15 | 员工信息和员工管理 | 1、建立员工基本信息、学历子集、工作经历子集、家庭状况子集、员工奖惩子集、职务管理子集、独生子女管理子集等，并能根据需要建立其他子集，具备管理和查询功能，能够自动保存，在误删除后能够恢复误删除信息。 2、建立员工或岗位的资证信息管理，如专业技术职称、从业资格证、执业资格证、技能鉴定、特种作业资格证等，并能自由添加其他需要的信息类型，对未取得者或到期者进行提醒。 3、能根据定岗定员进行提醒招聘，能进行员工招聘审批、员工任免审批、员工调配审批以及建立人才储备库。 4、能下载和上传员工劳动合同文本，具备定时提醒功能，文本中包含劳动合同、保密协议、返聘人员管理。 5、能通过系统查阅人事档案、专业技术档案、培训档案、健康档案 6、能及时提醒即将退休人员、退休手续，条件、程序办理。 | 人力资源 | ● |  |
| 16 | 工资与薪酬信息管理 | 1、可登记员工考勤状况。 2、各公司能够根据需要进行工资发放等各项业务设置（发放项目及计算公式能根据需要设置）；能够自动生成《工资汇总表》、《工资明细表》；能查询和打印员工个人的工资。 3、能根据当月工资发放金额，准确计算并统计出个税并进行申报。 4、各公司能够根据当月的发放业务数据，自动生成工资报表；报表数据能自动累积当期和去年同期历史数据；能准确统计出当期和去年同期期末人数和累计平均人数，能动态统计各公司（各部门、各人）各时间段的历史对比工资数据。 | 人力资源 | ● |  |
| 17 | 社保信息管理 | 1、公司参加社会保险人员信息登记，无重保、漏保； 2、根据工资收入确定缴费基数，能根据各项社保费率自动核算； 3、能够运用系统自动生成各项社保统计报表（当月和去年同期社保数据，包括各险种的参保人数）； 4、能与财务缴费进行自动对帐。 5、能查询、打印个人每月、每年的缴费情况。 | 人力资源 | ● |  |
| 18 | 与SAP系统进行集成的流程 | 1）雅化集团物资采购目录审批流程 2)采购订单审批流程 3)新增供应商审批与供应商信息维护流程 4)物资采购计划审批流程 | 供应部 |  | ● |
| 19 | 其他审批流程 | 1)目录基准价调整流程 2)招标方案及结果审批流程 3)供应商评估审批流程 4)采购合同审批流程 5)废旧物资出售审批流程 6)积压物资处置与调剂审批流程 | 供应部 | ● |  |
| 20 | 项目管理流程 | 能根据不同的项目层次以及金额等标准进行三类项目的立项审批、计划调整审批。 | 技术中心 | ● |  |
| 21 | 项目管理流程 | 针对每个项目分别可以进行项目技术评审审批，上传技术方案和技术决策；进行预算审批，执行预算通知的下发；进行招议标审批；进行合同审批，合同文件的上传；进行项目结算的审批；进行费用支付的审批；进行项目决算的审批；进行项目总结评级等流程。 | 技术中心 |  | ● |
| 22 | 与SAP集成 | 审批后的项目可以自动集成至SAP系统 | 技术中心 |  | ● |
| 23 | 项目报表 | 能将平时录入的基础数据与报表的关联数据相连接，并根据不同的需求统计汇总形成项目清单、项目执行报表等报表。 | 技术中心 |  | ● |
| 24 | 费用计划 | 1）年度费用计划的下达、分解和审批； 2）费用增补计划的审批； 3）费用计划和执行情况的统计 4）费用计划控制：按各部门的科目费用对发生额进行控制或者预警。 | 财务中心 |  | ● |
| 25 | 费用报销 | 实现费用报销的审批流程； | 财务中心 | ● |  |
| 26 | 资金计划 | 1）资金计划以及增补计划与SAP集成，取SAP中的资金计划，在OA中进行审批 2）筹资方案审批 3）资金日报：在系统中定时完成资金日报表的编制及提交 4）资金计划支付计划和执行的统计表 | 财务中心 |  | ● |
| 27 | 资金支付审批 | 将各公司资金支付审批权限置入系统，在实际发生时通过系统填制支付通知单，并在系统中完成支付审批 |  | ● |  |
| 28 | 资产管理 | 1）实现资产投保审批 2）实现资产调拨审批 3）实现资产处理审批 | 财务中心 |  | ● |
| 29 | 税收管理 | 非常规涉税事项审批与税收查补申报审批 | 财务中心 | ● |  |
| 30 | 销售及往来管理 | 在系统中建立预警分析表，根据对往来款项账龄分析，了解款项及款项账龄分布情况； 在系统中填写超信用考核扣款表 | 财务中心 |  | ● |
| 31 | 会计档案销毁审批 | 系统中填制会计档案销毁明细，并按权限完成审批 | 财务中心 |  | ● |
| 32 | 与ERP集成 | 审批后的实际费用可集成至SAP系统自动生成SAP凭证； 包括财务专用供应商、客户、会计科目、分配分摊等集团维护的主数据申请表 | 财务中心 |  | ● |
| 33 | 报表清单 | 可实现资金日报、主要财务指标快报、利润预测表等 | 财务中心 |  | ● |
| 34 | 对外投资项目立项 | 能根据不同的项目类别（股权投资、房地产投资）进行不同的审批流转 | 董办、投资管理部 | ● |  |
| 35 | 对外投资项目过程管理 | 1、能根据不同资料类别进行不同的审批流程（与合同审批流程关联） 2、能监控各项目实施过程进度包括项目资料归档的情况 | 董办、投资管理部 | ● |  |
| 36 | 对外投资项目投资回报分析 | 能根据对外投资的情况自动汇总从财务系统导出的投资收益当期及累计收益 | 董办、投资管理部 | ● |  |
| 37 | 项目费用管理 | 能根据财务报销情况对每个项目的费用发生情况进行汇总和查询 | 董办、投资管理部 |  | ● |
| 38 | 工商资料管理 | 1、事前请示报告通过系统直接报批；2、各公司涉及工商的相关信息可通过系统直接查询；3、相关变更情况具有可追溯性。 | 董办、投资管理部 |  | ● |
| 39 | 情报信息管理 | 在OA中具有情报信息模块，可对情报信息进行发布和管理。 | 董办、投资管理部 |  | ● |
| 40 | 舆情分析 | 每日根据互联网上信息，自动检索出与公司有关的相关信息 | 董办、投资管理部 |  | ● |
| 41 | 各项计划的提报与审批 | 1、利润指标计划的编制与审批； 2、销售指标计划的编制与审批； 3、产销量、经济指标报表的编制与审批。 | 总部办 | ● |  |
| 42 | 各项指标与报表的填报与审批 | 1、月度重点工作计划 2、月（年）主要经济指标考核 3、月（年）考评得分； 4、月（年）主要经济指标考核 5、月（年）度工作任务评价 | 总部办 |  | ● |
| 43 | 汇总报表 | 月度快报表、产销存报表、主要经济指标、三方数据平衡表等报表 | 总部办 |  | ● |
| 44 | 公文处理 | 文件下发，传阅会签、存档、审批签发（包括外来文件的传阅处理） | 总部办 | ● |  |
| 45 | 小车管理信息 | 小车详细信息、小车月详细费用、月里程（总里程） | 总部办 |  | ● |
| 46 | 会议通知管理 | 可进行会议通知、上传会议纪要、会务管理等 | 总部办 | ● |  |
| 47 | 各类安全、质量、环保报表的报送、备案 | 安全类报表6份、质量类报表10份、环保类报表4份 | 安质部 |  | ● |
| 48 | 安全风险金管理 | 1）缴纳标准的审批 2）安全风险金考核的审批 | 安质部 | ● |  |
| 49 | 安全、质量、环保事故处理备案 | 1）根据事故调查情况填制事故调查处理报告、事故“四不放过”处理报告。 2）根据不同的受权进行审批并返回事故单位落实执行。 | 安质部 | ● |  |
| 50 | 危险源分布情况 | 各公司填报危险源基本信息情况并根据变动情况及时进行更新，集团职能部门随时了解危险源信息。 | 安质部 | ● |  |
| 51 | 隐患问题整改情况备案 | 隐患检查部门下发整改情况统计表，整改责任单位按整改计划和整改情况，填报整改完成情况。 | 安质部 |  | ● |
| 52 | 各公司每日产品检测数据 | 1）各公司将当日产品检测数据进行填制。 2）集团各部门根据权限适时查看各公司产品检测情况。 | 安质部 |  | ● |
| 53 | 环境因素分布情况 | 各公司填报环境因素基本情况并根据变动情况及时进行更新，集团职能部门随时了解环境因素信息。 | 安质部 |  | ● |
| 54 | 三类项目审计管理 | 1）三类项目审计申请流程； 2）三类项目审计回复 | 审监部 | ● |  |
| 55 | 审计事件管理 | 针对每次审计工作，可下达审计通知书，上传审计报告与审计整改方案，并进行审计整改验证 | 审监部 | ● |  |
| 56 | 销售价格 | 销售价格审批与备案 | 市场部 | ● |  |
| 57 | 信用额度 | 信用额度申请与审批 | 市场部 | ● |  |
| 58 | 市场信息管控与发布 | 1）能单独向各业务主体传递市场信息；（将现有每月汇总的市场信息内容根据各业务主体的不同区域进行各区域信息的传递流转） 2）各业务主体能向市场部反馈市场信息处理情况。 | 市场部 | ● |  |
| 59 | 终端管理信息 | 开发计划信息；合作协议信息；销售合同备案；开发项目进度管理 | 市场部 | ● |  |
| 60 | 客户档案信息 | 客户档案申请与审批；客户信息管理 | 市场部 | ● |  |
| 61 | 与ERP集成报表 | 1、生产企业销售收、支、存日报表 2、分客户销售明细表 3、销量、价格明细表 4、信用执行情况统计表 5、合同执行情况统计表 | 市场部 |  | ● |
| 62 | 其他报表 | 1、各公司销售情况分析表 2、分片区销售统计表 3、市场占有率分析表 | 市场部 |  | ● |

说明：

（1）表中所列为核心需求要点，并非所有需求。

（2）对于实现内容的阶段划分，总体按照以上原则进行划分，在实现的细节上可根据实施情况进行一定程度的调整。

（3）对于以上表中的需求以及具体阶段的划分，我方具有最终的解释权和决定权。

## 2.5质保期及服务要求

质保期：从项目完工验收交付之日起至少免费提供一年的售后技术服务，以后年度服务费（含升级服务）的费用在保期外服务方案中明确。

质保期内的服务，包括但不限于：

- 投标人应对所提供的应用软件进行升级支持。

- 提供服务方式包括在线、电话咨询服务，投标人设立服务热线，24小时响应用户紧急服务需求。

- 安装调试完并交付使用后，用户需提供上门服务。

- 投标人应提供跟踪服务，包括电话回访、使用效果、服务满意度调查等。

- 投标人在质保期内对提供产品技术支持和服务的价格应包含在投标总价内。

# 3招标说明

## 3.1投标人须知

- 招标文件的解释权为招标人。招标文件的版权归招标人所有，各投标人在未经招标人允许的情况下，不得将招标资料透露给第三方，同时招标人承诺对所有投标文件保密。违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 投标人及项目经理资格：

- 投标人具有独立承担民事责任能力和良好的诚信,必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，具有良好的技术力量、良好的财务状况、商业信誉和售后服务体系。

- 投标人具有集团型OA项目实施经验，在国内有多家应用客户, 这些客户应当是目前存在并有可能接受招标人的请求为招标人实际进行考察的。

- 项目经理必须有六年以上实施OA项目的组织与管理经验、能力。

- 投标人应详细阅读招标文件的全部内容及所有的事项、格式、条款和规范等要求。

- 投标人应按照招标文件要求提交全部资料，并保证所提供的全部投标资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应；不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，将可能导致投标被拒绝。

- 投标书中应确定项目经理和实施人员，说明每个人的职责分工和任务。中标后原则上不允许更换人员，如需更换，必须征得招标人的同意并保证更换人员与被更换人员具有相当的能力、水平和经验。若招标人认为其项目经理或实施人员应予更换时，投标人必须满足其要求。

- 投标人要在投标书中确定参与项目的项目经理、软件人员和咨询顾问的项目经验年限和具体项目及其概要，项目经理要说明是管理背景还是技术背景及目前主要侧重的方向，并指明项目经验的年限和具体项目。

- 投标人必须具有良好的服务保证措施的能力、管理咨询能力和对整个系统提供可靠及连续的服务、技术支持的能力，在投标书中应详细说明有哪些服务项目及服务费用。

- 投标人必须在标书中阐述OA系统功能、咨询、实施、培训方案及进度计划、验收计划等各项内容。

- 投标文件应对项目建设过程中所可能产生的各种文档作一一描述，包括文档名称、内容、提交用户时间和方式等。

- 投标人若引进或购买与本次项目有关的软件、硬件等产品，必须在投标文件中提供制造生产厂商的产品授权书。

- 投标人应为招标人培养一支应用软件维护队伍做出承诺并在标书中对此阐明将采取什么样的措施做到这一点。

- 如果投标人中标，应按照招标文件规定与招标人签订合同，不得以任何形式分包、转包，也不接受联合体，否则均视为违约。

## 3.2投标文件的编写要求

投标文件由资质文件、技术标、商务标组成。

1. 资质文件

主要包括下列内容，但不限于：

- 企业法人营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证复印件及各类相关证书、有足够履行合同的资源和能力；

- 法定代表人身份证明书、法人授权委托书、经办人身份证；

- 投标人情况介绍（企业简介、组织机构、信誉、技术素质和实施能力、重要的OA客户等）；

- 软件使用许可证及有关鉴定材料；

- 项目团队成员与简历(参与项目的成员汇总清单、拟派项目经理简历、拟派项目顾问简历等)

2.商务标

总报价需按以下表格样式统一填写：

| 阶段 | 费用类别 | 市场价 | 折扣 | 折后投标价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OA一期 | 软件许可费 |  |  |  |
|  | 开发费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 一期总价 |  |  |  |
| OA二期 | 开发费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 二期总价 |  |  |  |
| 投标总价 |  |

说明：

- 报价需按照以上总体规划的说明，按两个阶段列明总费用。

- 报价应按各费用类别进行分列，如软件许可费用，实施开发费用等。

- 对于软件许可费用，投标人需详细说明完整的报价方案，比如：

- 与并发用户数是否有关。

- 按某一基数的并发用户数报价，例如按10个用户报价。以后招标人每增加（减少）一个并发用户，需增加（减少）的费用为多少予以说明。

- 按模块及并发数报价。

- 其它报价方式

注：总报价表中的软件许可费用，将作为满足本次招标一期和二期建设内容的所有软件相关费用。

- 报价中的总价，包括能够满足招标要求，达到最终验收标准的咨询、实施、应用、培训、技术服务以及实施人员的差旅费、食宿费等的总和（报价含增值税）。

- 可接受的付款方式

供应商需注明付款方式，包括付款时间、是否需要预付款，能否接受承兑汇票以及承兑汇票的额度、期限等。

3.技术标主要包括下列内容，但不限于：

- 软件主要功能和技术性能的介绍

- 项目总体方案详细描述，内容包括：

        - 方案总体设计

请参照招标人的建设目标、建设内容，对此次雅化OA集成项目的总体建设方案进行设计，特别是对于人力资源管理、费控管理、项目管理、计划管理、与SAP系统的集成方案等要有单独描述。

        - 关键技术（技术难点）及技术风险

        - 硬件架构和详细技术参数

- 实施计划、工期进度、项目管理

- 所有软件产品的质保期升级与技术服务

- 要求招标方提供的配合

- 质保期内系统运行及日常维护、用户培训、技术支持与售后服务

- 质保期外的服务方案和收费标准

## 3.3招标流程说明

- 发出招标文件

- 项目咨询答疑

项目招标书下达后，可视投标商的需求或其它情况酌情安排有意向的投标商对我方需求进行了解。

我们将安排统一的项目需求说明会，于2013年3月7日周五下午一点半在雅化集团信息中心召开。

各投标商也可以将需要咨询的问题，以书面形式及电子邮件形式，在规定时间前送达或传真到四川雅化实业集团股份有限公司。

- 接收投标书

所有投标文件（纸质版）应于雅化集团规定时间前发送到四川雅化实业集团股份有限公司。随后雅化集团将对投标文件进行初步评审，并决定参与现场投标演示的投标商名单，并将结果以电话或书面形式告知投标商。

- 投标书的密封

上述资质文件、技术标、商务标分别独立装订，要求在封面上清楚标明：“资质文件”、“商务标”和“技术标”，并注明“正本”或“副本”字样（1份正本，3份副本），同时密封袋封口处须加盖投标人公章，并注明项目名称、投标供应商名称、地址、联系人。

- 投标书接收人

标书投送地址：四川省雅安市雨城区陇西路20号 雅化集团供应部  段丙华收  　邮编：625000   电话：0835-2872220

报送及报价截止时间：2014年3月27日（周四）  18:00 （以资料发出时间为准），将规定资料以书面方式邮寄或送至以上投送地址。

- 第一轮评标

雅化集团将在投标文件接收后对各投标商进行综合评价，选定5家以内的供应商入围第二轮。

- 第二轮评标

选定入围第二轮的供应商将被通知参加现场方案演示与答疑。当天，将会要求入围投标商进行以下演示内容：

- 针对标书内容进行90分钟以内的PPT讲解；

- 40分钟以内的OA系统PC终端和手机终端的效果演示。

随后进行现场问答，招标人将针对投标商的演示内容及自身的需求向投标商进行咨询；结合总体应标情况，将选定两家供应商入围第三轮。

- 第三轮评标

根据入围第二轮供应商提出总体方案中的重点内容，雅化集团将有针对性得进行进一步的现场考核和评比；此外，有选择的进行现场客户的参观考察等。

综合评比后确定最终的中标企业。

- 与中标企业签订合同。

中标后的企业将同招标方签订本次招标内容一期和二期的总合同。

四川雅化实业集团股份有限公司

二○一四年二月